**Załącznik Nr 3**

**do Uchwały Nr LXII/472/23 Rady Miasta i Gminy Jadów**

**z dnia 28 grudnia 2023 roku**

**Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2024**

**w złotych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa programu inwestycyjnego** | **Jednostka organ. realizującą lub koordynująca wykonanie** | **Okres**  **realizacji**  **programu** | | | **Łączne nakłady do poniesienia na realizację programu** | **2024** |
| **środki własne** |
| 1. | 010 | 01043  §6050 | Modernizacja hydroforowi w Nowym Jadowie (SUW) | Urząd  Miasta i Gminy | 2018-2024 | | 3 163 333 | | 149 333 |
| Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie | 2019-2027 | | 2 100 000 | | 100 000 |
| **010** | | **01043** | **WODOCIĄGI** | | | | **5 263 333** | | **249 333** |
| 2. | 600 | 60016  §6050  §6370 | **PRZEBUDOWA DRÓG** |  | |  |  | |  |
| **1**. Przebudowa drogi gminnej**- ul. Spokojna w Zawiszynie** | Urząd  Miasta i Gminy | | 2018- 2027 | 850 000 | | 1 000 |
| **2**. Budowa ul. Długiej w Urlach | 2018-2025 | 1 000 000 | | 1 000 |
| **3**. Rozbudowa dróg w Borzymach- Piękna | 2014-2026 | 1 170 000 | | 1 000 |
| **4**. Budowa dróg we wsi Sitne (ul. Polna, Działkowa, Akacjowa) | 2018-2025 | 880 000 | | 59 000 |
| **5**. Przebudowa drogi gminnej nr 430208W ulicy Długiej w miejscowości Zawiszyn oraz Myszadła §6370 –2542 764,00 §6050 – 357 236,00 | 2017-2024 | 2 950 000 | | 2 900 000 |
| **6**. Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w miejscowości Sulejów §6370 – 2 306 882,00 §6050 – 323 118,00 | 2018-2025 | 2 700 000 | | 2 630 000 |
| **7**. Budowa dróg w Letnisku Nowy Jadów, w tym f. sołecki 17 279,03 śr wł. 0,93 | 2020-2026 | 2 430 000 | | 17 280 |
| **8**. Budowa drogi gminnej ulicy Spacerowej w miejscowości Adampol oraz Kukawki, Iły  §6370 - 2 632 103,00 §6050 – 767 897,00 w tym f. sołecki – 46 583,75 | 2020-2025 | 3 500 000 | | 3 400 000 |
| **9**. Rozbudowa drogi gminnej nr ewid. 20 w miejscowości Nowinki  §6370 - 650 386,00 §6050 – 999 614,00 w tym f..sołecki - 35 672,15 | 2020-2024 | 1 680 000 | | 1 650 000 |
| **10**. Budowa chodnika w Starowoli | 2020-2026 | 123 000 | | 1 000 |
| **11**. Budowa chodnika w Jadowie- Zielona Droga | 2020-2026 | 523 000 | | 100 000 |
| **12**. Budowa drogi ul. Sosnowa w Szewnicy | 2020-2024 | 533 000 | | 337 667 |
| **13**. Budowa drogi gminnej ul. Zielonej w miejscowości Kukawki  §6370 - 2 534 144,00 §6050 - 365 856,00 w tym fundusz sołecki 18 055,50 | 2021-2025 | 2 990 000 | | 2 900 000 |
| **14**. Budowa drogi w Urlach, ul. Mała |  | | 2021-2026 | 1 100 000 | | 100 000 |
| **15**. Budowa drogi w Starowoli | 2022-2026 | 529 000 | | 80 000 |
| **16.**.Budowa drogi gminnej ul. Wakacyjnej i ul. Liwcowej w miejscowości Urle | 2022-2026 | 1 400 000 | | 200 000 |
| **17**. Budowa dróg gminnych na terenie gminy Jadów, (w tym f. sołecki 36 988,69 + 19183,97 +23 196,30 +24 136,69 + 33 922,92 | 2022-2025 | 4 772 000 | | 470 430 |
| **18**. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawiszyn ul. Sosnowa  §6370 - 616 210,00 §6050 - 183 790,00 | 2023-2026 | 860 000 | | 800 000 |
| **19.** Przebudowa i budowa dróg na terenie gminy Jadów | 2023-2026 | 6 000 000 | | 1 000 |
| **20.** Projekt budowy progów zwalniających na drodze Nowy Jadów - Jadów i drodze przez Nowy Jadów  - 5 000,00 zł | 2024 | 5 000 | | 5 000 |
| **600** | | **60016**  **§6050 §6370** | **TRANSPORT** | | | | **35 955 000** | | **15 654 377** |
| 3 | 801 | 80101  §6050 | 1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Urlach | Urząd  Miasta i Gminy | | 2022-2024 | 370 000 | | 360 000 |
|  | | | | **RAZEM 80101:** | | | **370 000** | | **360 000** |
|  |  | 80104  §6050  §6370 | 1.Rozbudowa i przebudowa Gminnego Przedszkola w Jadowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego  §6370 – 3 500 000 | Urząd Miasta i Gminy | | 2020-2025 | 6 576 000 | | 3 500 000 |
| **801** | |  | **OŚWIATA** | | | | **6 946 000** | | **3 860 000** |
| 4 | 750 | 75023 §6060 | Zakup komputerów dla Urzędu Gminy, LEX, programy, ksero itp. | Urząd Miasta i Gminy | | 2024 | 25 000 | | 25 000 |
| 5 | 630 | 63095  §6050 | Budowa infrastruktury turystycznej w Gminie Jadów | Urząd Miasta i Gminy | | 2018-2027 | 2 150 000 | | 80 000 |
| 6 | 900 | 90001§6050 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jadów, w tym f. sołecki 27 334,02 | Urząd Miasta i Gminy | | 2016-2026 | 1 050 000 | | 130 000 |
| 7 | 900 | 90015  §6050 | Modernizacja oświetlenia w gminie Jadów- środki własne 62 579,26 złotych oraz f. sołecki- 197 420,74 | Urząd Miasta i Gminy | | 2020-2024 | 649 942 | | 260 000 |
| 8 | 710 | 71095  §6639 | PROJEKT EA  Działanie 2.1 „E-usługi” wzrost e- potencjału Mazowsza- PROJEKT ASI | Urząd Miasta i Gminy | | 2016-2024 | 27 321 | | 1 000 |
| 9 | 600 | 60014  §6300 | Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo- rowerowej Miąse- Sulejów | Urząd Miasta i Gminy | | 2022-2024 | 250 000 | | 1 000 |
| 10 | 600 | 60014  §6300 | Dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4328W w Sulejowie ul. Kwiatowa | Urząd Miasta i Gminy | | 2023-2024 | 485 025 | | 410 025 |
| 11 | 600 | 60011  §6050 | Udzielenie pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego w postaci przekazania koncepcji projektów oraz dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 636 na odcinku Nowinki- Jadów oraz na odcinku Jadów- Zawiszyn na terenie gminy Jadów w zakresie budowy ścieżki pieszo- rowerowej. | Urząd Miasta i Gminy | | 2021-2024 | 1 131 000 | | 607 000 |
| 12 | 900 | 90001  §6050 | Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków – Nowy Jadów ( w tym zakup gruntu pod budowę oczyszczalni) | Urząd Miasta i Gminy | | 2022-2025 | 2 550 000 | | 720 000 |
| 13 | 600 | 60016  §6050 | Budowa ścieżki pieszo rowerowej przez rzekę Liwiec łączącej gminę Jadów z gminą Łochów | Urząd Miasta i Gminy | | 2022-2026 | 230 000 | | 140 000 |
| 14 | 921 | 92120  §6370 | Remont pokrycia dachu i wieży kościelnej zabytkowego kościoła parafialnego w Jadowie p.w. Odnalezienia Krzyża Św. § 6370 – 1 960 000 § 6050 – 40 000 | Urząd Miasta i Gminy | | 2024 | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 15 | 921 | 92120  §6370 | Remont zabytkowych Organ w Kościele pod wezwaniem Odnalezienia Krzyża Św. w Jadowie  § 6370 – 350 000 § 6050 – 20 000 | Urząd Miasta i Gminy | | 2024 | 370 000 | | 370 000 |
| 16 | 900 | 90005  §6068§6069 | Zakup narzędzi do kontroli w ramach projektu „ Mazowsze bez smogu” realizowanego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 §6068 – 74 150,00 zł, §6069 – 74 151,00 zł | Urząd Miasta i Gminy | | 2023-2024 | 148 601 | | 148 301 |
| 17 | 900 | 90005  §6068  §6069 | Zakup samochodu w ramach projektu „Mazowsze bez smogu” realizowanego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gaz ów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 §6068 – 75 000,00 zł, §6069 – 75 000,00 | Urząd Miasta i Gminy | | 2023-2024 | 150 300 | | 150 000 |
| **RAZEM** | | | | | | | 57 281 522 | | 24 806 036 |

Razem wydatki wynoszą 24 806 036 złotych

w tym: § 6050 - 6 978 221 złotych

§ 6060 - 25 000 złotych

§ 6300 - 411 025 złotych

§ 6639 - 1 000 złotych

§ 6068 - 149 150 złotych

§ 6370 - 17 092 489 złotych

§ 6069 - 140 151 złotych

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DANE UZUPEŁNIAJĄCE (dotyczy F. sołeckiego w zakresie dróg)** | | | | |
| Budowa dróg w Letnisko Nowy Jadów, w tym f. sołecki - 17 279,03 | Urząd Miasta i Gminy | 2024 | 260 019,00 | 260 019,00 |
| Budowa drogi gminnej ulicy Spacerowej w miejscowości Adampol i Iły - 46 583,75 |
| Budowa ul. Spacerowej w miejscowości Borzymy - 33 922,92 |
| Budowa drogi ul. Zielona w miejscowości Kukawki - 18 055,50 |
| Budowa chodnika w przy drodze nr ewidencyjny 20 Nowinki - 35 672,15 |
| Projekt budowy progów zwalniających na drodze Nowy Jadów - Jadów i drodze przez Nowy Jadów – 5 000,00 |
| Projekt budowy drogi w miejscowości Podbale – 19 183,97 (ujęte w zadaniu nr 17) |
| Projekt budowy ul. „Złote Piaski” w miejscowości Strachów - 23 196,30 (ujęte w zadaniu nr 17) |
| Wykonanie dokumentacji projektowej drogi Nr 200 – Wólka Sulejowska - 24 136,69 (ujęte w zadaniu nr 17) |
| Projekt budowy drogi Myszadła – Podbale – 36 988,69 (ujęte w zadaniu nr 17) |